**Додаток \_\_\_**

до розпорядження начальника

сільської військової адміністрації

№ 208 ОД від 22.11.2023р.

# Програма «Питна вода у Музиківській сільській територіальній громаді на 2023–2024 роки».

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ініціатори розроблення Програми** | **Музиківська сільська рада** |
| Розробник програми | Відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства |
| Відповідальнийвиконавець Програми | Керівники комунальних підприємств, Відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, Виконавчий комітет |
| Термін реалізації Програми | 2023-2024 роки |
| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Місцевий бюджет, інші джерела, незаборонені чинним законодавством |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації Програми. | Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів**,** необхідних для реалізації програми **– 9548,973 тис. грн.**У тому числіОрієнтовний обсяг коштів місцевого бюджету – **1 079,782 тис.грн.**Коштів з інших джерел**8469,191 тис. грн.** |
| Обсяг фінансування програми у 2023році з місцевого бюджету | 1 079,782 тис. грн |
| Благодійна допомога в натуральній формі | 897,023 тис. грн |

# Загальні положення

Програма «Питна вода у Музиківській сільській раді на 2023-2024 роки» спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою, відповідно до закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення якісною питною водою є головною проблемою та одним з пріоритетних напрямків роботи Музиківської сільської ради, розв'язання яких необхідне для збереження здоров'я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя людей в громаді.

# Розроблення програми обумовлено:

* незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питноговодопостачання;
* застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання у населених пунктах сільської ради
* обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання.

# Сучасний стан

Загальна кількість споживачів водопостачання – 2188 чоловік, загальна кількість абонентів

– 1062.

Виконавці послуги – Музиківське комунальне підприємство, комунальне підприємство

«Струмок-2».

Охоплення послугою – 72,1% від загальної кількості населення СТГ.

Джерела води – 11 свердловин, з них – 10 башт Рожновського, 8 частотних перетворювачів, на 1 башті Рожновського встановлений плавний пуск.

Протяжність трубопроводів – 29,7 км

Башти Рожновського: с. Східне – 4 шт. с. Музиківка – 6 шт. Режим подачі води:

в с. Східне – цілодобово, с. Загорянівка - цілодобово, в с. Музиківка – цілодобово.

Музиківське комунальне підприємство є самоокупним завдяки встановленню лічильників води (93,3% всіх абонентів), оновленню обладнання, чіткий контроль та не уможливлення самовільних врізань у систему водопостачання. У Музиківському КП тарифи покривають витрати.

КП «Струмок-2» є збитковим через аварійний стан трубопроводу у с. Загорянівка , а саме: вул. Херсонська протяжністю 1,5 км потребує капітального ремонту, віддаленість абонентів також впливає на цей фактор. В с. Загорянівка вмикають та вимикають насоси для подачі води. Нераціональне використання електроенергії під час прогону води, віддаленість абонентів один від одного ( до 6 км). Наявні такі відрізки трубопроводу протяжністю до 8 км, де є всього 2-3 абонента. Втрати води складають до 12 %.

99,9% всіх абонентів мають встановлені лічильники води (немає лічильника 1 абонент).

Обсяги споживання води по Музиківському КП 2021рік– 12 5836 куб.м.

2022 рік - 125 447 куб.м.

Тарифи станом на 01.01.2023 року 1 куб.м. населення - 11,0 грн.

бюджетні установи – 14,0 грн. інші – 14,0 грн.

Всікомунальні, дошкільні та шкільні освітні заклади (загальноосвітня школа, дитячий садок, амбулаторія, аптека, ЦНАП, бібліотека, сільська рада) підключені до централізованого водопостачання.

На даний момент на підприємстві працюють 4 фахівців. У поточному році було отримано благодійну допомогу - екскаватор – навантажувач від МТД ДОБРЕ.

Комунальне підприємство «Струмок-2» надає послуги по водопостачанню населенню сіл Східне і Загорянівка.

Обсяги споживання питної води: 2021 рік – 41 439 куб.м.

2022 рік – 25 076 куб.м.

Тарифи станом на 01.01.2023 року 1 куб.м. населення - 13,0 грн.

бюджетні установи – 13,0 грн. інші – 18,60 грн.

Техніка на підприємстві відсутня.

На даний момент на підприємстві працюють 2 фахівці.

Варто зазначити, що фінансовий стан комунальних підприємств, що здійснюють водо забезпечення в населених пунктах сільської ради є незадовільним через податкове навантаження та невелику кількість абонентів. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обгрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів. Такий стан призводить до несвоєчасного ремонту поривів водомереж, унеможливлює придбання якісних матеріалів та ускладнює роботу комунальних підприємств вцілому.

Саме тому, проблему водопостачання та забезпечення населення якісною питною водою слід розглядати, як загально регіональну проблему.

# Розроблення Програми обумовлено вирішенням таких проблем:

* незадовільний екологічний стан поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;
* потенційна загроза ускладнення санітарно-епідемічної ситуації внаслідок низької якості питної води;
* незадовільний технічний стан та зношеність основних фондів систем питного водопостачання;
* застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання;
* обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утриманню належного технічного стану систем питного водопостачання.

# Метата завдання Програми

Метою Програми є забезпечення населення Музиківської сільської ради (сільської територіальної громади) питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації водоохоронних технічних, санітарних заходів, у тому числі за рахунок державної підтримки та сталого функціонування водопровідної мережі.

# Напрями та заходи виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

* охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;
* розвиток та реконструкція систем водопостачання;
* забезпечення населення якісною питною водою;
* використання енергозберігаючих технологій підготовки та очищення питної води;
* встановлення нового прогресивного обладнання.

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

* покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;
* благоустрій водоохоронних зон;
* встановлення устаткування для доочистки води в комунальних закладах сільської ради;
* встановлення кювета для очистки води;
* постійний моніторинг стану водних об'єктів, вода яких використовується для питного водопостачання.

В результаті здійснення цих заходів, суттєво знизиться потрапляння забруднюючих речовин у джерела питного водопостачання та, значним чином, покращиться санітарно-епідеміологічне благополуччя населення.

Удосконалення водозаборів із підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води передбачає:

* проведення інвентаризації водозаборів підземних вод з визначенням техніко-економічних,санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів;
* здійснення робіт із вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;
* розробку комплексу заходів щодо захисту підземних вод від виснаження та забруднення;
* розробку комплексу гігієнічних вимог до методіваналізу, а також обладнання і матеріалів для підготовки питної води та контролю її якості.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання передбачає:

* будівництво та реконструкцію водопровідних мереж і споруд;
* запобігання аваріям на об'єктах водопостачання.

Основним завданням розвитку систем питного водопостачання у населених пунктах є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості.

# Етапи виконання програми

Програма розрахована на 2 роки і виконуватиметься у декілька етапів. Передбачається:

* стабілізувати фінансово – економічний стан комунальних підприємств питного водопостачання шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат на здійснення капітальних витрат;
* здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності їївиробництва;
* створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання;
* реконструювати системи водопостачання, що перебувають у аварійному стані;
* покращити якість питної води;
* здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води.

# Фінансове забезпечення програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок:

* коштів державного бюджету;
* коштів сільського бюджету;
* коштів комунальних підприємств питного водопостачання відповідно до програм їхрозвитку;
* інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо, незаборонених чинним законодавством.

Так, у 2023 році було отримано **благодійної допомоги в натуральній формі на суму 897 023 грн** (водонапірна башня та система очистки води осмос).

# Очікувані результати

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

* реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;
* підвищення якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання;
* поліпшення санітарно -епідемічної ситуації щодо забезпечення питної води та зниження на цій основі захворюваності населення;
* охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та їх поступове відновлення;
* впровадження на об'єктах питного водопостачання сучасних технологій, матеріалів, обладнання;
* підвищення ефективності функціонування об'єктів питного водопостачання;
* зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання;
* модернізація інфраструктури об'єктів питного водопостачання;
* оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

# Основні заходи щодо реалізації програми «Питна вода у Музиківській сільській територіальній громаді на 2023 - 2024 роки»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Змістзаходу | Термін виконання зароками | Обсяг фінансування, тис.грн. | Відповідальні виконавці |
| 1. | Реалізувати розроблений проєкт «Капітальний ремонт водопровідноїмережі вулиць: 40 років Перемоги, Смішка, Набережна в с. Музиківка» | 2023рік | 2882,298 | Музиківське КП |
| 2. | Розробити та реалізувати проєкт«Капітальний ремонт водопровідної мережі вул. Тваринників в с.Музиківка» | 2023рік | 310,0 | Музиківське КП |
| 3. | Розробити та реалізувати проєкт«Капітальний ремонт водопровідноїМережі вулиць Херсонська та Степова в с.Загорянівка» | 2023рік | 1100,0 | КП «Струмок-2» |
| 4. | Розробити проекти та встановити «плавні пуски» на 2 свердловинах по вул. Степовій та вул.Миру | 2023рік | 378,305 | Музиківське КП |
| 5. | Виконати капітальний ремонтводонапірних башт – 3 шт. вул. Степова, вул. Миру, вул. В.Карло. | 2023-2024рр. | 655,0 | Музиківське КП |
| 6. | Провести заміну насосів в існуючих свердловинах з продуктивністю,Відповідною до кількості споживачів та обсягів споживання води | 2023-2024р.р. | 5шт.99,467 | Музиківське КП |
| 7. | Встановлення огорож територіїАртезіанських свердловин | 2023-2024р.р. | 3шт.135,0 | КП «Струмок-2» |
| 8. | Встановлення огорож територіїАртезіанських свердловин | 2023-2024р.р. | 5шт.225,0 | Музиківське КП |
| 9. | Виготовлення проєкту на капітальний ремонт водопровідних мереж в с.Музиківка по вулицям В.Карла, Львівська ІІ | 2023р. | 49,65 | Музиківська сільська рада |
| 10. | Реалізація проекту капітальний ремонтВодопровідних мереж в с. Музиківка вулицям В.Карла, Львівська ІІ | 2023р. | 1360пм2100,0 | Музиківське КП |
| 11. | Дезінфекція водопровідних споруд, відбір аналізів та дослідження якостіПитної оди | 2023-2024 р.р. | 150,438 | Музиківська сільська рада |
| 12. | Оформлення дозволу на спеціальнеВодокористування . КП «Струмок-2» | 2023р. | 33,0 | Музиківська сільська рада |
| 14. | Гідродинамічне очищення свердловин | 2023-2024р.р. | 420,0 | Музиківська сільська рада |
| 15. | Встановлення бюветів питної води | 2023рік | 2 шт650,00 | Музиківська сільська рада |
| 16. | Капітальний ремонт свердловини в с. Загорянівка, вул. Степова 15-А | 2023рік | 189,593 | КП «Струмок-2» |
| 17. | Капітальний ремонт свердловини в с. Загорянівка (Шкуринівка) вул. Виноградна,28-А | 2023 рік | 171,222 | КП «Струмок-2» |
|  | **Всього** |  | **9 548,973** |  |

**Начальник сільської**

**військової адміністрації Ігор ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ**

Додаток до програми «Питна вода»

**Фінансування заходів програми «Питна вода» у 2023 році**

КП Музиківське

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перелік потреб | Сума, грн |
| 1. | Дезінфекція водопровідних споруд, аналізи та дослідження якості питної води | 10 213 |
| 2. | Витрати на утримання системи фільтрації води (бювету) (сплата за електроенергію) | 11 845 |
| 3. | Придбання обладнання для очистки води | 20 000 |
|  | Разом: | 42 058  |

КП «Струмок-2»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перелік потреб | Сума, грн |
| 1 | Дозвіл на продовження терміну дозволу на спеціальне водокористування, дезінфекція водопровідних споруд, аналізи та дослідження якості питної води | 43 416 |
| 2 | Проведення **капітального ремонту** мереж водопостачання (від вулиці Степова до переходу Б. Хмельницького в с. Загорянівка), **капітальний ремонт** 2-х свердловин в с. Загорянівка. | 862 026 |
| 3 | Приєднання до електромереж оператора системи розподілу та технічні умови тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок в с. Загорянівка. | 112 282 |
| 4 | Придбання матеріалів та обладнання для очистки питної води | 20 000 |
|  | Разом: | 1 037 724  |